نمونه سند قراردادی

قرارداد خدمات توسعه نرم‌افزار

این قرارداد میان شرکت فرضی «راهکار نوین آفتاب» به‌عنوان کارفرما و تیم «توسعه سپهر» به‌عنوان پیمانکار منعقد می‌شود. موضوع قرارداد، طراحی و پیاده‌سازی یک داشبورد تحت وب برای مدیریت درخواست‌های پشتیبانی است.

۱. مدت اجرا

مدت اجرای پروژه از تاریخ شروع رسمی، هشت هفته است. پیمانکار باید نسخه آزمایشی را تا پایان هفته ششم تحویل دهد و دو هفته پایانی به رفع اشکال و تحویل نهایی اختصاص دارد.

۲. مبلغ و شیوه پرداخت

مبلغ کل قرارداد ۹۰ میلیون تومان است. ۳۰ درصد هنگام امضای قرارداد، ۴۰ درصد پس از تأیید نسخه آزمایشی و ۳۰ درصد باقی‌مانده حداکثر پنج روز کاری پس از تحویل نهایی پرداخت می‌شود.

۳. محرمانگی

پیمانکار موظف است اطلاعات کاربران، مستندات فنی و داده‌های عملیاتی کارفرما را محرمانه نگه دارد. استفاده از این اطلاعات خارج از محدوده پروژه یا انتقال آن به شخص ثالث بدون مجوز کتبی ممنوع است.

۴. فسخ قرارداد

هر یک از طرفین می‌تواند با اعلام کتبی حداقل ۱۴ روز پیش از تاریخ موردنظر، قرارداد را فسخ کند. در صورت نقض تعهد محرمانگی، طرف مقابل حق فسخ فوری خواهد داشت. هزینه خدمات انجام‌شده تا تاریخ فسخ باید بر اساس گزارش کار تأییدشده تسویه شود.

۵. پشتیبانی پس از تحویل

پیمانکار به مدت ۳۰ روز پس از تحویل نهایی، خطاهای مرتبط با محدوده توافق‌شده را بدون دریافت هزینه اضافی برطرف می‌کند. درخواست قابلیت جدید، خارج از پشتیبانی رایگان است و نیاز به برآورد جداگانه دارد.